АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2022 г.					№4				с.Первомайское

О подготовке к безопасному пропуску

паводковых вод весной 2022 года

В целях своевременной подготовки к безопасному пропуску паводковых вод весной текущего года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обследованию состояния системы водоснабжения и водоотведения гидротехнических сооружений в составе:

Пивненко А.В. -  председатель комиссии глава Первомайского муниципального образования.

Члены комиссии:

- Демина О.Н. – директор МБОУ СОШ (по согласованию);

- Савенко И.А – директор МБОУ СОШ п. Владимирский (по согласованию);

- Заирова Л.А. – староста с. Циково (по согласованию);

- Чупрына Н.А. – директор СДК с. Первомайское (по согласованию);

- Зауэрвейн Л.И. – директор СДК п. Владимирский (по согласованию);

- Чернуха Л. – фельдшер ФАПа с. Владимирский (по согласованию);

- Кубиева Л.И. – фельдшер ФАПа с Первомайское (по согласованию);

- Хутиев К.С. – (по согласованию) с. Циково;

- Исмагулов Р.И. – участковый уполномоченный (по согласованию);

- Альжанов В.Ж. – (по согласованию) с. Новосельское;

- Рамаева Г.Я. – староста  с Новосельское (по согласованию);

- Мухтаров С.М. – ИП Глава КФХ (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод весной 2022 года по Первомайскому МО (Приложение № 1).

3. Руководителям социальной сферы (по согласованию) принять все меры к безопасному передвижению детей в период распутицы. Организовать дежурные посты на объекты и поддерживать постоянно связь с главой МО либо с паводковой комиссией. Предоставить информацию о ходе прохождения паводка.

4. Главам КФХ выделить единицы техники на время паводка, обеспечить их ГСМ, материалами (по согласованию).

Глава Первомайского

муниципального образования						А.В. Пивненко

Приложение № 1

к постановлению № 4
от 08.02.2022 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МО РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| №№ | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводка | До 01.03.2022 | Пивненко А.В. |
| 2 | Подготовка распорядительных документов о порядке эвакуации, об охране имущества граждан, привлечение населения к работам, порядке выдвижения транспорта, проведение санитарно-эпидемических мероприятий | До 01.03.2022 | Пивненко А.В. Администрация Директора МБОУ СОШ с.Первомайское п.Владимирский Заведующей МБДОУ п.Владимирский фельдшера ФАПов Первомайского МО, ветврачи Первомайского МО директора СДК, Участковый уполномоченный, КФХ (по согласованию) |
| 3 | Уточнение плана взаимодействия с органами управления и СМИ при угрозе и в ходе затопления | До 01.03.2022 | Глава МО |
| 4 | Осмотр водохозяйственных объектов, мостов, разработка мероприятий по предотвращению их от затопления и разрушения | До 01.03.2022 | Глава МО, члены паводковой комиссии |
| 5 | Завершение работ по очистке от снега водосборных сооружений и канализаций и отколка льда у водоприемных сооружений. | До 10.03.2022 | Глава МО, члены паводковой комиссии, КФХ.(по согласованию) |
| 6 | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб | До 10.03.2022 | Глава МО, члены паводковой комиссии |
| 7 | Уточнение наличия плавсредств, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 10.03.2022 | Глава МО, Крислинг В.А. Альжанов В.Ж. |
| 8 | Провести профилактические мероприятия, направленные на предупреждение инфекционных заболеваний в случае паводка | До 10.03.2022 | МУ РБ (по согласованию) Фельдшера ФАПов Чернуха Л. Кубиева Л.И. (по согласованию) |
| 9 | Установка систематического наблюдения за линиями телеграфных и электрических сетей | До 10.03.2022 | Лыков В.В. Рамаев Ш.А. Заирова Л.А. Борцвадзе Г.В. |
| 10 | Запрещение в период прохождения паводка, проезда всех видов транспорта по затопленным местам, не предназначенных для этих целей | Весь период | Глава МО Участковый уполномоченный Исмагулов Р.И. (по согласованию) |
| 11 | Определение и оборудование указательных мест объезда и подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дорог | 10.03.2022 | Глава МО Участковый уполномоченный Исмагулов Р.И. (по согласованию) |
| 12 | Защита магистрального газопровода | 10.03.2022 | Ровенский участок филиала треста «Энгельсмежрайгаз» (по согласованию) |
| 13 | Разработка плана перевода населения из мест затопления в подготовленные для жилья помещения, снабжение его продуктами питания, обеспечение врачебной помощью | 10.03.2022 | Глава МО, Члены паводковой комиссии |
| 14 | Подготовка к частному ограничению или прекращению функционирования учебных заведений, других организаций | 10.03.2022 | Глава МО Администрация МБОУ СОШ, МБДОУ. |
| 15 | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и входе затопления | 07.03.2022 | Пивненко А.В. Директора МБОУ СОШ с. Первомайское п. Владимирский Заведующей МБДОУ п.Владимирский, фельдшера ФАПов Первомайского МО, ветврачи Первомайского МО директора СДК, Участковый уполномоченный, КФХ . (по согласованию) |
| 16 | Установка временных водомерных постов и организация их работы | В течение паводка | ИП Борцвадзе Г.В. |
| 17 | Защита систем водоснабжения, разработка плана обеспечение населения и с/х животных питьевой водой | В течение паводка | ИП Борцвадзе Г.В. |
| 18 | Предоставлять ежедневные сведения о паводковой обстановке в районную паводковую комиссию | В течение паводка | Глава МО |
| 19 | Обеспечение населения постоянной информацией о складывающейся паводковой обстановке | В течение паводка | Глава МО Члены паводковой комиссии Участковый уполномоченный Исмагулов Р.И. |
| 20 | Организация в паводковых зонах страховой защиты. | 10.03.2022 | Страховая компания «Росгосстрах» (по согласованию) Глава МО |
| 21 | Назначение ответственных за состоянием технических средств, находящихся на территории МО для их использования во время паводка | 01.03.2022 | Глава МО Члены паводковой комиссии Участковый уполномоченный Исмагулов Р.И. (по согласованию) |

Глава Первомайского

муниципального образования		А.В. Пивненко